Smlouva o dílo

číslo Smlouvy Objednatele:

číslo Smlouvy Zhotovitele:	[doplní účastník]

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „Občanský zákoník“) (dále jen „Smlouva“)

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Technické služby města Nymburka, příspěvková organizace

se sídlem:	V Zahrádkách 1536/8, 288 02 Nymburk

zastoupený:	Ing. Martinem Netolickým, ředitelem

bankovní spojení: 11934191/0100

IČ:		00067041

DIČ: 		CZ00067041

dále jen „Objednatel“ na straně jedné,

a

Zhotovitel:	[doplní účastník]

se sídlem:	[doplní účastník]

zastoupený:	[doplní účastník]

bankovní spojení: [doplní účastník]

IČ: 		[doplní účastník]

DIČ:		[doplní účastník]

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé,

Objednatel a Zhotovitel společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“.

Článek II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

- Tato Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Revitalizace prostoru za separačním dvorem-Technické služby města Nymburka“ (dále jen „Revitalizace SD“) Systémové číslo na profilu Objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky: P17V00000027 (dále jen „Veřejná zakázka“).

- Předmětem Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést dílo spočívající v odvozu a ekologické likvidaci odpadního materiálu z areálu spravovaného Objednatelem, v rozsahu a za podmínek stanovených dále ve Smlouvě a vyplývajících ze zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku (dále jen „dílo“).

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla, jakož i doložit, že likvidace veškerého odvezeného materiálu - byla realizována v souladu s právními předpisy.

- V rámci realizace díla Zhotovitel provede či zabezpečí zejména:

  - shromáždění a ověření údajů nezbytných pro realizaci díla,

  - zajištění bezpečnosti při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí,

  - odvoz odpadního materiálu a vedení evidence odváženého materiálu,

  - ekologickou likvidaci odvezeného materiálu, vč. získání případných povolení a podobně,

  - potvrzení oprávněné osoby o provedení likvidace v souladu s právními předpisy a vydanými povoleními

  - terénní úpravu (zarovnání) pozemků po ukončení odvozu

  - obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla.

- Místem plnění Veřejné zakázky je katastrální území Nymburk, pozemky p.č. 982/1, 982/2 a 982/3, respektive jejich části označené jako Deponie č. 1-5 v technické zprávě – zaměření Ing. Petra Moravčíka ze dne 6.6.2017, které tvoří přílohu této smlouvy.

- Předpokládaný rozsah díla – množství materiálu k likvidaci je 10.278 m3, dle technické zprávy – zaměření Ing. Petra Moravčíka ze dne 6.6.2017.

Bude-li skutečné množství odpadního materiálu nižší, cena za dílo se poměrně sníží.

Práce nad uvedený rozsah díla dle Smlouvy (vícepráce) mohou být realizovány, jen pokud o ně bude po vzájemné dohodě písemným dodatkem ke Smlouvě dílo rozšířeno.

Terénní úprava předmětných pozemků pak předpokládá jejich zarovnání do vodorovné plochy.

- Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Zhotovitel je povinen umožnit přístup osobám pověřeným Objednatelem i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti, apod.) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy, a to po dobu minimálně 5 let od data řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků Objednatelem.

Článek III.

DOBA PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly na následujících termínech dílčího plnění:

- Zhotovitel zahájí práce na díle nejpozději do 15 dnů od uzavření této smlouvy;

- Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději do 31.03.2018.

Článek IV.

CENA DÍLA

- Cena díla se sjednává dohodou Smluvních stran a činí:

Jednotková cena za m3 odvezeného a zlikvidovaného materiálu bez DPH: [doplní účastník]

Celková cena při předpokládaném rozsahu 10.278 m3 bez DPH: [doplní účastník] Kč

DPH (21 %)

Celková cena včetně DPH: [doplní účastník] Kč

Celková cena zahrnuje veškeré práce nutné pro splnění díla, tj. zejména odvoz, likvidaci, zajištění potvrzení o likvidaci, terénní úpravu pozemků.

- Dojde-li po datu uzavření Smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

- Objednatel prohlašuje, že dotčené pozemky p.č. 982/1, 982/2 a 982/3 jsou ve vlastnictví města Nymburka coby zřizovatele Objednatele a Objednatel k nim má právo správy a užívání, zahrnující rovněž oprávnění uzavřít tuto smlouvu.

- Objednatel prohlašuje, že dílo nebude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 1. 2011, a pro výše uvedené stavební práce tedy nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku dle Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných Objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat.

Článek V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně odvezeného a zlikvidovaného objemu materiálu, a to do výše 90 % jednotkové ceny dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy.

- Podkladem pro vystavené dílčí faktury bude evidence odvezeného materiálu odsouhlasená zástupcem Objednatele.

- Částka rovnající se 10 % ze sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli do 15 dnů od doručení výzvy Zhotovitele k uvolnění zádržného s tím, že tuto výzvu je Zhotovitel oprávněn učinit až po předání a převzetí celého díla, resp. budou-li v zápise o předání a převzetí předmětu díla uvedeny vady a nedodělky, tak po odstranění všech takto zjištěných vad a nedodělků.

- Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a dále zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (mít náležitosti daňového dokladu) a Občanského zákoníku (mít náležitosti obchodní listiny). Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasená evidence provedeného díla podle odst. 1 tohoto článku, resp. předávací protokol podle odst. 3 tohoto článku.

- Vystavené faktury budou obsahovat:

  - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;

  - identifikační údaje Objednatele a Zhotovitele vč. DIČ;

  - náležitosti obchodní listiny; zejména předmět plnění s uvedeným množstvím zlikvidovaného materiálu

  - název díla - „REVITALIZACE PROSTORU ZA SEPARAČNÍM DVOREM“;

  - datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění;

  - výši ceny bez DPH, sazbu DPH, výši DPH celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů a cenu celkem včetně DPH.

- Faktura bude doručena Objednateli nejdéle do 5. dne následujícího kalendářního měsíce po datu uskutečnění zdanitelného plnění.

- Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů od data doručení faktury Objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

- Objednatel je oprávněn vrátit vystavenou fakturu Zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle tohoto článku nebo údaje v ní obsažené jsou věcně či cenově nesprávné.

Článek VI.

PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy, které se k dílu vztahují. Zavazuje se dodržovat též podmínky vyplývající z dokumentů, které mu Objednatel k provádění díla předal a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

- Veškeré odborné práce podle Smlouvy musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů (poddodavatelů), kteří mají příslušnou kvalifikaci.

- Pokud má Zhotovitel v úmyslu pověřit zhotovením části díla subdodavatele, kterého neuvedl ve své nabídce k Veřejné zakázce, nebo zaměnit subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval ve Veřejné zakázce kvalifikaci, je povinen požádat Objednatele o vydání souhlasu, v žádosti uvede důvody, podrobné informace o kvalifikaci subdodavatele.

- Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých subdodavatelů a smlouvy uzavřené s těmito subdodavateli.

- Zhotovitel je povinen předat Objednateli aktuální „Seznam subdodavatelů“. V případě porušení této povinnosti se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním aktuálního „Seznamu subdodavatelů“ a současně uhradit případnou pokutu, která bude Objednateli uložena příslušným orgánem.

- Zhotovitel je povinen zajistit na předmětných pozemcích po dobu provádění díla veškerá bezpečnostní a ekologická opatření, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím v místě plnění zdržují; je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

- Zhotovitel je povinen vést úplnou a přesnou evidenci odváženého a likvidovaného materiálu. Tato evidence bude v místě díla stavbě trvale přístupná k nahlížení a kontrolám Objednatele. Po předání díla Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu originál evidence Objednateli.

- Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy či z obecně závazných předpisů, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným prováděním díla. Absence takového požadavku však nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla.

- Zhotovitel zajistí bezpečnost provádění díla, tzn. zabezpečí provádění prací v souladu s platnými právními předpisy.

- Zhotovitel se stává vlastníkem odváženého materiálu v okamžiku jeho nakládky při odvozu z předmětných pozemků – místa plnění.

- Pokud Zhotovitel dílo nezahájí ani ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy ho zahájit měl, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

- Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenu Pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě, u které garantuje její platnost po celou dobu realizace díla. Zhotovitel garantuje platnost obdobných smluv i u svých subdodavatelů.

Článek VII.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu ode dne, kdy dílo bylo na základě oznámení Zhotovitele připraveno k odevzdání, zahájit přejímací řízení, řádně v něm pokračovat a dokončené dílo převzít. Objednatel má povinnost převzít dílo pouze pokud bude provedeno řádně, bez vad a nedodělků. Použití ustanovení § 2605 a 2628 Občanského zákoníku se vylučuje.

- Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení doklady, svědčící o řádném splnění díla, tj. zejména potvrzení oprávněné osoby o tom, že veškerý odvezeny odpad byl zlikvidován v souladu s právními předpisy. Nepředání dokladů Zhotovitelem je překážkou převzetí díla Objednatelem.

- O průběhu přejímacího řízení pořídí Smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj. uvedou:

- stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,

- seznam předaných dokladů, který bude přílohou č. 1 zápisu,

- prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá.

- obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, drobné vady nebo nedodělky, bude k zápisu o předání a převzetí díla přiložena příloha č. 2, která bude obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků s dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění

- Pokud se při přejímacím řízení ukáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu způsobilém předání a převzetí, Objednatel dílo nepřevezme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, Zhotovitel vyzve Objednatele k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení.

- V případě, že Objednatel převezme dílo s drobnými vadami či nedodělky, sjednaly Smluvní strany, že je Zhotovitel odstraní nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí díla.

Článek VIII.

ÚROK Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTY

- V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. III. Smlouvy zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo zaviněním Objednatele.

- Pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve 0,05 % z částky zádržného za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo zaviněním Objednatele.

- V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- V případě, že Zhotovitel svěří provádění jakékoli části díla Subdodavateli, kterého neuvedl ve své nabídce k Veřejné zakázce, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, uhradí Zhotovitel v takovém případě Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla,- Kč, a to vždy za každý zjištěný případ zvlášť. V takovém případě se Subdodavatelem, kterého Objednatel předem písemně neschválí, ukončí Zhotovitel smluvní vztah a zajistí neprodleně.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

Článek IX.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ZÁNIK SMLOUVY

- Smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případech stanovených Smlouvou a zákonem, a dále v případech podstatného porušení smluvních povinností druhé Smluvní strany. Za podstatné porušení Smlouvy se (kromě případů stanovených zákonem) považuje zejména:

  - prodlení Zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší jak 30 dnů,

  - prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky déle než 30 dnů,

  - prodlení Zhotovitele se zjednáním nápravy v případě, že provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, i když jej Objednatel vyzval k odstranění nedostatků, a to trvá-li takové prodlení déle než 14 dnů.

- Od Smlouvy mohou Smluvní strany odstoupit i v případech nepodstatných porušení smluvních povinností, jestliže oprávněná strana stranu povinnou na tuto skutečnost písemně upozorní, stanoví pro zjednání nápravy povaze věci přiměřenou dodatečnou lhůtu a výslovně tuto okolnost označí jako důvod pro možné odstoupení od Smlouvy, a strana povinná příslušnou povinnost nesplní ani v této dodatečné lhůtě.

- Oprávněná Smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé Smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje.

- Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.

- Do 14 kalendářních dnů od odstoupení od Smlouvy jsou Smluvní strany povinny provést inventarizaci doposud provedených prací a přijatých plateb a provedou vzájemné vypořádání. Zhotovitel zároveň v této lhůtě vyklidí místo plnění.

- V případě odstoupení od Smlouvy Objednatelem z důvodu uvedeného v odst. 1 písm. c) tohoto článku není Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit ani poměrnou část sjednané ceny anebo Zhotovitelem vynaložených nákladů.

Článek X.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Právní vztahy neupravené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

- Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto Smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.

- Tuto Smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to pouze formou písemných a vzestupnou řadou číslovaných dodatků.

- Tato Smlouva je sepsána ve 2 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 1 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.

- Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:

  - Příloha č. 1	–  Technická zpráva – zaměření Ing. Petra Moravčíka ze dne 6.6.2017,

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně dodatků a příloh, jsou smluvní strany oprávněny zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž obsah této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství. Tento souhlas se týká i takových údajů, jejichž ochrana je regulována předpisy na ochranu osobních údajů (zejm. zák. č. 101/2000 Sb.), tzn. i osobních a citlivých údajů, včetně podoby podpisu. Účastníci této smlouvy dávají zároveň tímto Technickým službám města Nymburk svůj výslovný souhlas ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. se zpracováním veškerých ve smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních povinností, evidence této smlouvy a zpřístupnění obsahu této smlouvy veřejnosti.

- Smluvní strany prohlašují, že dílo není plněním nemožným a že Smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

- Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní Smlouvu, že si Smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Nymburce dne: |  | V [doplní účastník] dne: |
| --- | --- | --- |
| za Objednatele Ing. Martin Netolický ředitel příspěvkové organizace |  | za Zhotovitele [doplní účastník] |