# SMLOUVA O DÍLO č. 20190301

Smlouva o dílo § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany:

| 1.1 Objednatel: | MADEX TRADING, s.r.o. |
| --- | --- |
|  | ## U Rybníčku 493, 252 44 Psáry – Dolní Jirčany |
| ## Jednající: | ## Ing. Edita Žižlavská, jednatelka společnosti |
| ## IČ: | ## 25621556 |
| ## DIČ: | ## CZ25621556 |
| ## Daňový režim: | ## plátce DPH |
| ## Tel.: | ## 777 144 261 |
| e-mail: | info@madextrading.cz |

Osoby zmocněné jednat ve věcech smluvních:

## Ing. Edita Žižlavská, jednatelka společnosti

Osoby zmocněné jednat ve věcech technických:

Ing. Edita Žižlavská, jednatelka společnosti

| ## 1.2 Zhotovitel: |  |
| --- | --- |
| ## Jednající: |  |
| ## IČ: |  |
| ## DIČ: |  |
| ## Daňový režim: |  |
| ## Bank. spoj.: |  |
| ## Číslo účtu: |  |
| ## Tel.: |  |
| ## E-mail: |  |

## Osoby zmocněné jednat ve věcech smluvních:

## Osoby zmocněné jednat ve věcech technických a realizačních:

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „Smlouva“)

2. Předmět díla:

  - Předmětem díla je realizace stavby:

„Stavební úpravy objektu č.p.1“

místo: 	Bystřice ( 529451), Petrovice č.p.1, k.ú. nesvačily u Bystřice (616869), parc.č.st.65/3

  - Stavbou se rozumí dodávky práce, materiálů a výrobků dle výkazu výměr ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích příslušných pro trh v České republice.

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně jako by je provedl sám.

  - Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu.

  - Nedílnou součástí smlouvy je :  příloha č.1  -  Položkový  rozpočet

  - Technologie provádění může být upřesněna v průběhu prací.

  - Dodávka díla bude zajišťovat:

    - funkčnost a provozuschopnost

    - dodržení dohodnutých parametrů

    - osvědčení o přípustnosti použitých materiálů

    - realizaci v souladu s ČSN.

  - Zhotovitel provedl před uzavřením této smlouvy obhlídku staveniště, na kterém se seznámil se skutečným stavem staveniště. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil místní podmínky na staveništi a vzal na vědomí, že se na něm vyskytují jiné dokončené stavby a nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele díla a zahrnul je do kalkulace ceny a veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě. Vyjma nákladů na přípravu staveniště vč. likvidace stavební suti, která byla zmonitorována při převzetí staveniště.

  - Zhotovitel prohlašuje, že provede za podmínek této smlouvy všechny činnosti podle této smlouvy i všechna plnění a veškeré práce a činnosti, které nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným, na svůj náklad a své nebezpečí a v takovém rozsahu, který zajistí řádně a včasné dokončení díla a jeho uvedení do provozu.

3. Cena za dílo:

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná na práce dle čl. 2., je platná do doby dokončení díla a v případě, že zhotovitel je plátcem DPH, je v režimu PDP.

Cena celkem  			………………………………,- Kč

Platební harmonogram dílčích plateb:

1. Dílčí platba po dokončení etap pod kódem HSV: 1, 2, 711, 735,.1, 735.2,766

2. Dílčí platba po dokončení etap pod kódem HSV: 732.1, 732.2

3.  Vyúčtování díla po dokončení etap pod kódem HSV: 99, 712,713,763

Položkový rozpočet v příloze č.1

4. Doba plnění:

| Zahájení: | ihned po předání staveniště |
| --- | --- |
| Dokončení: | 3. 9. 2019 |

5. Provedení, předání a převzetí díla:

  - Stavba bude realizována dle položek oceněného zadání  a na základě této smlouvy o dílo podle obchodního zákoníku.

  - Stavba bude provedena podle platných ČSN.

  - Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení prací, až do jejich dokončení a předání díla nebo jeho ucelené části objednateli.

  - Smluvní strany sjednaly předávání díla po částech.

  - Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel zápisem ve stavebním deníku objednatele 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku. Pokud se objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti. Postup bude upřesněn během výstavby.

  - Objednatel přebere provedené práce na základě výzvy zhotovitele.

  - Z předávacího řízení bude pořízen Protokol o předání a převzetí díla nebo jeho ucelené části. Dílo se považuje za řádně dokončené a převzaté dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.

  - Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v projektové dokumentaci, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje.

6. Povinnosti zhotovitele:

  - Zhotovitel je povinen udržovat staveniště v dobrém stavu, průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a respektovat při tom platnou právní úpravu a místní předpisy o zacházení s odpady.

  - Zhotovitel musí brát ohled na provoz zpracovalelské linky a celé provozovny.

  - Zhotovitel je povinen od prvního dne od předání staveniště až do odstranění vad a nedodělků vést stavební deník podle běžných zvyklostí. Zástupce objednatele ve věcech technických je povinen zajistit účast odpovědných pracovníků objednatele při prověřování dodávek a prací a případně činit neprodleně opatření k odstranění vad nebo odchylek od projektové dokumentace.

  - Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodaných pokynů, na nevhodnost technického řešení či na překážky omezující plynulost provádění díla nebo znemožňující provedení díla.

  - Zhotovitel se zavazuje při své činnosti dodržovat platné předpisy související s bezpečností a ochranou zdraví při práci.

  - Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které neumožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen tyto skutečnosti neprodleně písemně oznámit objednateli a navrhnout mu odpovídající řešení. Dohoda o změně bude řešena vždy písemně buď zápisem do stavebního deníku.

  - Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace smlouvy mít platně sjednané pojištění odpovědnosti s výší pojistného plnění až do 20 mil. Kč.

7. Povinnosti objednatele:

  - Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat potřebné podklady, zúčastňovat se jednání a kontrolních dnů a poskytnout mu všechny potřebné informace v souvislosti se zhotovením díla.

8. Platební podmínky:

  - Platby budou uskutečněny na základě dílčích fakturace, formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele s lhůtou splatnosti 14 dnů ode dne vystavení daňového dokladu zhotovitelem.

  - Termínem úhrady se rozumí den připsání prostředků na účet zhotovitele.

9. Záruční doba:

  - Zhotovitel poskytne záruku na provedené stavební práce v délce 36 měsíců od předání a převzetí díla, na subdodávky dle záručních listů jednotlivých výrobců.

  - Záruční doba na dílo nebo jeho část začíná běžet dnem převzetí díla nebo jeho části objednatelem.

  - Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodborným zacházením objednatele nebo jím pověřeného provozovatele a  nedostatečnou údržbou a na vady způsobené živelnými pohromami.

  - Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené násilným poškozením, materiály rozrušujícími.

  - Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené použitím nevhodných podkladů poskytnutých objednatelem, jejichž nevhodnost nemohl ani při vynaložení odborné péče zjistit, nebo tím, že objednatel na jejich použití přes upozornění zhotovitele trval.

  - Zhotovitel je povinen na své náklady opravit ty části díla, které se během záruční lhůty ukáží jako vadné, nefunkční nebo omezující určené využití.

  - V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

  - Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

  - V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují.

  - Zhotovitel nastoupí na opravu oprávněně reklamované vady do 5 pracovních dnů od uznání reklamace pokud nebude dohodnuto jinak.

10. Vyšší moc:

  - Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

  - Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události případně o opatření příslušných státních a správních orgánů na území ČR.

11. Závěrečná ustanovení:

  - Veškeré smluvní vztahy mezi účastníky této smlouvy se řídí obchodním zákoníkem v platném znění a ostatními obecně závaznými předpisy, platnými v České republice.

  - Smlouvu lze měnit, popřípadě upřesnit jen písemnými dodatky podepsanými statutárními orgány obou smluvních stran.

  - Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.

  - Smlouva o dílo je vypracována ve dvou vyhotoveních.

  - Po podpisu obdrží objednatel i zhotovitel po jednom vyhotoveních.

Příloha č.1: Položkový rozpočet

| ## V Praze dne …………………………….. |  | V…………………….dne……………..… |
| --- | --- | --- |
| ##### Objednatel Ing. Edita Žižlavská |  | ##### Zhotovitel |
| ##### Jednatelka společnosti MADEX TRADING, s.r.o. U Rybníčku 493, 252 44 Psáry |  |  |

Příloha č.1: Položkový rozpočet