N Á V R H   S M L O U V Y

S M L O U V A   O   D Í L O

(podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

# SMLUVNÍ STRANY

Obec Nyklovice

se sídlem:	Nyklovice 42, 592 65 Rovečné

IČ / DIČ	00599646/ CZ00599646

e-mail:	starosta@obecnyklovice.cz

datová schránka	329av4r

zastoupený:	Ing. Františkem Buršou, starostou

telefon / mobil / e-mail:	724181900/ starosta@obecnyklovice.cz

bankovní spojení:	29825-751/0100

(dále také „Objednatel“)

Firma:                                                       [doplní uchazeč]

se sídlem:                                        [doplní uchazeč]

IČ / DIČ	 [doplní uchazeč]

e-mail:	 [doplní uchazeč]

datová schránka	 [doplní uchazeč]

statutární zástupce:                                [doplní uchazeč]

mobil / e-mail:	 [doplní uchazeč]

zapsaný v OR pod položkou:                 [doplní uchazeč]

u rejstříkového soudu:	 [doplní uchazeč]

bankovní spojení:                                   [doplní uchazeč]

(dále také „Zhotovitel“)

(„Objednatel“ a „Zhotovitel“ společně dále také „Smluvní strany“)

# KONTAKTNÍ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN:

za „Objednatele“:Ing. František Burša, mob. 724 231 329, mail starosta@obecnyklovice.cz

za „Zhotovitele“: [doplní uchazeč]

# OSOBY VYKONÁVAJÍCÍ DOZOROVOU ČINNOST PRO OBJEDNATELE:

Autorský dozor (dále také „AD“):

Pro stavby podle § 152 odst. (4) stavebního zákona, bude osoba vykonávající „AD“ uvedena do protokolu o předání a převzetí staveniště, pokud bude určena.

Technický dozor stavebníka (dále také „TDS“):

Pro stavby podle § 152 odst. (4) stavebního zákona, bude osoba vykonávající „TDS“ uvedena do protokolu o předání a převzetí staveniště, pokud bude určena.

# ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ:

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí ust. § 1 odst. 2, § 6 až 8, § 9 odst. 2, § 10 odst. 2 a ust. § 2586 až 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Uzavřením smlouvy o dílo vzniká:

- závazek „Zhotovitele“ provést pro „Objednatele“ za sjednanou cenu a ve sjednaném termínu dále specifikovanou zakázku.

- závazek „Objednatele“ za řádné provedení veřejné zakázky zaplatit „Zhotoviteli“ dále uvedenou sjednanou cenu.

# VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

- Název veřejné zakázky:

Novostavba přívodního řadu z vrtané studny do vodojemu - Obec Nyklovice

# PŘEDMĚT SMLOUVY (jako celek dále také „Dílo“):

- Předmětem smlouvy je provedení VŠECH stavebních a montážních prací, dodávek a služeb HSV, PSV a MONTÁŽÍCH vyplývajících

  - z projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby (dále také „PD“) zpracované projektantem: Ing. Petrem Tomáškem, Sulkovec, 592 65 Rovečné;         IČ: 75504570; ČKAIT 1400052 ověřil Petr Štorek, ČKAIT 1002460

  - ze „Zhotovitelem“ oceněného soupisu stavebních a montážních prací, dodávek a služeb (dále také „ROZPOČET“) zpracovaného projektantem Ing. Petrem Tomáškem, Sulkovec, 592 65 Rovečné; IČ: 75504570; ČKAIT 1400052

a VŠECH nezbytných a souvisejících prací a činností obvykle uváděných ve VEDLEJŠÍCH a OSTATNÍCH NÁKLADECH (dále také „Stavba“).

- Předmětem smlouvy je zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále také „DSPS“), a to:

  - podle platných právních předpisů – viz zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (dále také stavební zákon nebo „SZ“), ve znění pozdějších předpisů

  - podle provádějících vyhlášek ke stavebnímu zákonu, ve znění pozdějších předpisů

# „CENA DÍLA“:

- Cena za provedení „Díla“ je:

  - Cena bez DPH	[doplní uchazeč] Kč

  - DPH dle platné sazby	[doplní uchazeč] Kč

  - Cena včetně DPH	[doplní uchazeč] Kč

- „Cena díla“ je sjednána na základě „ROZPOČTU“ jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými v této „Smlouvě“.

- „Cena díla“ zahrnuje vývoj a zvyšování cen vstupních nákladů „Zhotovitele“, a to až do termínu provedení „Díla“ sjednaného v této smlouvě.

- „Cena díla“ zahrnuje práce a služby všech subdodavatelů zhotovitele.

# INFORMACE K DPH

- Informace k DPH a režimu přenesené daňové povinnosti bude uvedena v protokolu o předání a převzetí staveniště.

# TERMÍN PRO PROVEDENÍ „DÍLA“

- Předání staveniště	do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy o dílo

- Zahájení stavebních prací	do 7 dnů ode dne předání staveniště

- Dokončení	do 31. 12. 2021

- Prodloužení termínu dokončení je možné pouze v případě, že „Objednatel“ rozšíří rozsah „Stavby“ nebo v případě objektivních nebo nepředvídatelných situací vzniklých při provádění „Stavby“.

- Termín provedení „Zhotoviteli“ neběží, pokud je jeho další postup prací vázán na součinnost nebo rozhodnutí „Objednatele“, ke kterému byl „Zhotovitelem“ prokazatelně vyzván (datová schránka, mail apod).

- Termín provedení „Zhotoviteli“ neběží v případě, že dojde ze strany státu k vyhlášení mimořádných opatření, jiných opatření státu bránících řádnému provedení díla nebo v případě vyšší moci, zejména války, mobilizace, povstání, nepokojů, živelné události apod.

# REŽIM V PŘÍPADĚ MÉNĚPRACÍ

- Snížení „Ceny díla“ (dále také „Méněpráce“) nastane v případě, že:

  - „Zhotovitel“ neprovede práce sjednané touto smlouvou nebo neprovede položky zahrnuté v „Rozpočtu“ a „Objednatel“ nebo „TDS“ jejich neprovedení odsouhlasil.

  - „Zhotovitel“ neprovedl práce sjednané touto smlouvou nebo neprovede položky zahrnuté v „Rozpočtu“ a „Objednatel“ nebo „TDS“ jejich neprovedení zjistil.

- „Méněpráce“ budou odečteny v cenách „ROZPOČTU“.

- Na „Méněpráce“ musí být uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo s uvedením:

  - původní ceny a nové ceny

  - původního termínu plnění a nového termínu plnění

# REŽIM V PŘÍPADĚ VÍCEPRACÍ

- Zvýšení „Ceny díla“ (dále také „Vícepráce“) nastane v případě, že:

  - „Zhotovitel“ provede prokazatelně ve větším množství položky zahrnuté v „Rozpočtu“ a „Zhotovitel“ se s „Objednatelem“ dohodli na jejich provedení; tyto „Vícepráce“ mohou být odsouhlaseny i zpětně.

  - „Zhotovitel“ provede stavební práce nezahrnuté v „DPS“ a „Rozpočtu“ a revizích „DPS“ a „Rozpočtu“ a „Zhotovitel“ se s „Objednatelem“ dohodli na jejich provedení; vícepráce budou fakturovány ve sjednaných cenách.

- „Vícepráce“

  - podle bodu 19.1 budou fakturovány v cenách „Rozpočtu“.

  - podle bodu 19.2 budou fakturovány ve sjednaných cenách.

- Na „Vícepráce“ musí být uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo s uvedením:

  - původní ceny a nové ceny

  - původního termínu plnění a nového termínu plnění

- Předem písemně neodsouhlasené vícepráce NEMÁ „Objednatel“ povinnost hradit.

# FAKTURACE, PLATEBNÍ PODMÍNKY

- „Cena díla“ bude hrazena na základě „Zhotovitelem“ vystavených daňových dokladů dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Faktura“).

- „Faktury“ budou vystavovány ve dvou originálech; odsouhlasený soupis provedených prací bude tvořit přílohu k „Faktuře“.

- „Faktury“ budou mimo obvyklých náležitostí daňového dokladu obsahovat text:

„Faktura za provedení stavebních prací na akci Novostavba přívodního řadu z vrtané studny do vodojemu - Obec Nyklovice je vystavena v souladu se smlouvou o dílo ze dne Datum doplní objednatel před podpisem smlouvy

- Fakturace

  - Výše fakturované částky musí být vždy předem odsouhlasena soupisem skutečně provedených prací.

  - Soupis skutečně provedených prací bude k odsouhlasení předložen elektronicky a bude zpracovaný odpočtovým způsobem z položek „Rozpočtu“.

  - V průběhu provádění „Díla“ bude průběžná fakturace probíhat do výše 90 % smluvní ceny.

  - Ke dni zahájení řízení o předání a převzetí „Stavby“ bude připraven závěrečný soupis skutečně provedených prací.

  - Závěrečná „Faktura“ bude vystavena po podpisu protokolu o předání a převzetí „Díla“.

  - Fakturace „Víceprací“ bude prováděna odděleně.

- Platební podmínky

  - Lhůta splatnosti uvedená na průběžných „Fakturách“ bude 15 dnů ode dne vystavení.

  - Závěrečná „Faktura“ bude vystavena po podpisu protokolu o předání a převzetí „Díla“.

  - „Faktury“ budou uhrazeny nejdříve 3 dny před uplynutím lhůty splatnosti.

  - „Faktura“ je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu „Objednatele“

  - Pro fakturaci „Víceprací“ platí stejné platební podmínky.

# VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE:

- „Stavba“ je od počátku ve vlastnictví „Objednatele“.

- Nebezpečí za vzniklou škodu na „Stavbě“ nese „Zhotovitel“, a to ode dne předání a převzetí staveniště až do předání a převzetí „Stavby“.

- Škodou na „Díle“ je ztráta, poškození nebo znehodnocení „Díla“ a také zničení „Díla“, bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo, s výjimkou škody vzniklé vlivem vyšší moci nebo prokázanou vinou na straně „Objednatele“.

# PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ „STAVBY“, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ „STAVBY“:

- „Zhotovitel“ odpovídá za to, že „Stavba“ bude provedena v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy, všemi normami pro daný typ staveb a doporučeními a technologickými předpisy výrobců příslušných materiálů; pokud vzniknou nebo budou při realizaci zjištěny rozpory v těchto dokumentech a předpisech, je povinností „Zhotovitele“ na tyto rozpory písemně nebo elektronicky „Objednatele“ upozornit.

- „Zhotovitel“ je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník.

- „Zhotovitel“ je povinen průběžně zpracovávat dokumentaci skutečného provedení VČETNĚ FOTODOKUMENTACE, především pak u zakrývaných konstrukcí.

- Provádění „Stavby“ a povinnosti „Zhotovitele“ vyplývající z této smlouvy bude kontrolovat:

  - „AD“, bude-li „Objednatelem“ určen

  - „TDS“, bude-li „Objednatelem“ určen

  - zástupce „Objednatele“

- „Zhotovitel“ je povinen prokazatelně vyzvat

  - „TDS“, v případě, že byl „TDS“ objednatelem určen

  - zástupce „Objednatele“ v ostatních případech

ke kontrole provedení všech částí „Stavby“, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to 3 pracovní dny před jejich zakrytím; čtvrtý den může „Zhotovitel“ tyto části díla po jejich řádném zdokumentování (zaměření, zakreslení, foto) zakrýt i bez kontroly.

- Místo stavby a zařízení staveniště je „Zhotovitel“ povinen řádně zabezpečit dle platných předpisů a BOZP.

- „Zhotovitel“ při provádění „Stavby“ zajistí plnění požadavků BOZP na staveništi včetně pokynů a požadavků stanovených koordinátorem BOZP „Objednatele“, pokud bude koordinátor BOZP dle platné legislativy určen

- „Zhotovitel“ při provádění „Stavby“ provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům z provádění „Stavby“ na okolní prostředí a bude udržovat pořádek na staveništi.

- „Zhotovitel“ zodpovídá i za odstraňování znečištění na přístupových komunikacích na staveniště způsobených jeho činností.

- „Dílo“ je provedeno, je-li dokončeno a předáno; o předání a převzetí bude sepsán mezi „Smluvními stranami“ protokol nebo zápis.

- Má-li být dokončení „Díla“ prokázáno provedením předepsaných nebo ujednaných zkoušek, považuje se provedení „Díla“ za dokončené úspěšným provedením zkoušek; doklady o provedení zkoušek musí být součástí protokolu o předání a převzetí dokončeného „Díla“.

# ZÁRUČNÍ LHŮTA, VADY DÍLA, ODPOVĚDNOST ZA VADY:

- Záruční lhůta týkající se „Stavby“ počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí „stavby“ a sjednává se

  - na „Stavbu“ mimo zařízení a vybavení se samostatným záručním listem

v délce 60 měsíců

  - na zařízení a vybavení podle záručního listu výrobce, minimálně však

v délce 24 měsíců

- Vady, popř. skryté vady

  - „Vady“ má „Stavba“ pokud neodpovídá smlouvě, „PD“, „Rozpočtu“, obecně platným právním předpisům a platným normám nebo pokud nelze „Stavbu“ užívat ke svému nebo požadovanému účelu.

  - Skrytými vadami „Stavby“ jsou vady, které „Objednatel“, resp. „TDS“, nemohli zjistit při předání a převzetí „Stavby“ nebo vady vzniklé chybou nebo porušením povinností na straně „Zhotovitele“.

  - „Vady“ ohrožující život a zdraví osob nebo životní prostředí jsou „Havárie“.

- Odpovědnost za vady

  - „Zhotovitel“ odpovídá za „Vady“, jež má „Stavba“ v době jejího předání a převzetí a dále odpovídá za „Vady“ zjištěné po celou dobu záruční lhůty.

  - „Zhotovitel“ odpovídá za „Skryté vady“ po dobu pěti let ode dne předání a převzetí stavby

  - „Zhotovitel“ neodpovídá za „Vady“ díla, které byly způsobeny nevhodným zacházením nebo užíváním „Objednatele“, popř. třetí osoby, nebo vyšší mocí a běžným opotřebením při standardním užívání.

# REKLAMACE, REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ:

- „Objednatel“, nebo jeho pověřený zástupce (např. „TDS“ nebo jiný „DOZOR“) je povinen „Vady“ reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do uplynutí záruční lhůty, v reklamaci bude navržen termín pro odstranění „Vady“.

- K projednání reklamace se zástupce „Zhotovitele“ dostaví nejdéle do 3 pracovních dnů do kanceláře „Objednatele“, v případě havárie OKAMŽITĚ, RESP. NEPRODLENĚ.

- Odstraňování reklamované „Vady“ se zahájí nejdéle do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak, a ukončí se nejdéle v termínu požadovaném „Objednatelem“, pokud nebude písemně, resp. prokazatelně elektronicky dohodnuto jinak.

- Odstraňování „Havárie“ se zahájí OKAMŽITĚ, RESP. NEPRODLENĚ a ukončí se nejdéle v termínu požadovaném „Objednatelem“, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

- Reklamace vůči třetím osobám vždy řeší zástupce „Zhotovitele“.

- V záruční lhůtě je „Zhotovitel“ povinen na své náklady odstranit všechny „Vady“; pokud se následně prokáže, že se nejednalo o „Vady“ způsobené porušením povinností na straně „Zhotovitele“, „Objednatel“ uhradí oprávněné náklady „Zhotovitele“.

# SMLUVNÍ POKUTY, ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ:

- V případě prodlení „Zhotovitele“ s dokončením a předáním „Stavby“ zaplatí „Zhotovitel“ „Objednateli“ smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové sjednané „Ceny díla“, a to za každý i započatý den prodlení.

- V případě prodlení „Zhotovitele“ s dílčími termíny plnění veřejné zakázky, pokud byly dílčí termíny požadovány a sjednány, zaplatí „Zhotovitel“ „Objednateli“ smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové sjednané „Ceny díla“, a to za každý i započatý den prodlení.

- V případě prodlení „Objednatele“ s úhradou „Faktury“, zaplatí „Objednatel“ „Zhotoviteli“ úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení.

- V případě prodlení „Zhotovitele“ s řešením reklamací nebo s odstraněním reklamovaných „Vad“ zaplatí „Zhotovitel“ „Objednateli“ smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové sjednané „Ceny díla“, a to za každý i započatý den prodlení.

- Všechny platby vyplývající z tohoto článku budou uhrazeny ve lhůtě 60 dnů ode dne jejich prokazatelného oznámení druhé smluvní straně, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

# POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE:

- „Zhotovitel“ bude mít po celou dobu provádění předmětu plnění sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti; výše pojistné částky musí odpovídat možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí.

- Doklady o pojištění je „Zhotovitel“ povinen předložit „Objednateli“ na základě jeho žádosti, a to kdykoli ode dne podpisu smlouvy o dílo až do dne podepsání protokolu o předání a převzetí „Stavby“ „Objednatelem“.

# VÝPOVĚDNÍ PODMÍNKY:

- „Smluvní strany“ mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

- „Objednatel“ může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi „Zhotoviteli“. V tomto případě je „Zhotovitel“ povinen ihned předat „Objednateli“ nedokončenou „Stavbu“ včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí „Stavby“.

- „Objednatel“ je povinen uhradit „Zhotoviteli“ cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 30 dnů ode dne předložení vzájemně odsouhlaseného vyúčtování

# ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ:

- Smlouva o dílo nebo dodatky ke smlouvě budou vždy vyhotoveny ve dvou stejnopisech s platností originálu; „Objednatel“ obdrží jedno vyhotovení a „Zhotovitel“ obdrží jedno vyhotovení.

- Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky na základě vzájemné dohody „Smluvních stran“, to platí i pro případ změn rozsahu vyplývajícího z této smlouvy.

- Vztahy neupravené smlouvou o dílo nebo dodatky ke smlouvě budou řešeny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

- „Smluvní strany“ se zavazují řešit případné spory vzniklé ze smluvního vztahu vždy nejprve vzájemným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení; v případě, že nedojde ke smírnému řešení, budou vzniklé spory řešeny soudní cestou u místně příslušného soudu dle sídla „Objednatele“.

- Pokud cena za „Dílo“ přesáhne 500.000 Kč bez DPH, bude smlouva o dílo, následné dodatky ke smlouvě o dílo a skutečně uhrazená cena v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zveřejněna na profilu zadavatele.

- „Smluvní strany“ prohlašují, že smlouva o dílo byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což zástupci „Smluvních stran“ stvrzují svými vlastnoručními podpisy

- Smluvní vztah nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu listiny upravující smluvní vztah oběma „Smluvními stranami“.

# DOLOŽKA:

K uzavření tohoto smluvního vztahu má „Objednatel“ souhlas udělený:

usnesením zastupitelstva obce

číslo	"[Doplní objednatel před podpisem smlouvy]"

ze dne	Datum doplní objednatel před podpisem smlouvy

Místo: Nyklovice, dne Datum doplní objednatel před podpisem

Za „Objednatele“:	Za „Zhotovitele“:

Ing. František Burša, starosta

…………………………………………………..	……………………………………………….…………..

Razítko a podpis	Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za Zhoto-

vitele