# Smlouva o DÍLO

| SMLUVNÍ STRANY: |  |
| --- | --- |
| obchodní firma: | Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. |
| sídlem: | Na Vlečce 177, 360 01 Otovice |
| IČO: | 26402068 |
| DIČ: | CZ26402068 |
| zápis v OR: | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, pod sp. zn. B 1197 |
| zastoupená: | Ing. Martinem Leichterem, MBA, předsedou představenstva |
|  | Mgr. Davidem Bracháčkem, místopředsedou představenstva |
| (dále jen „Objednatel“) |  |
| a |  |
| obchodní firma: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| sídlo: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| IČO: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| DIČ: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| zápis v OR: | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL], pod sp. zn. [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| zastoupená: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| (dále jen „Zhotovitel“) |  |
| (Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“) |  |
| dnešního dne uzavřely tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) (dále jen „Smlouva“) |  |

- úvodní ujednání

  - Zhotovitel byl vybrán v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, a to v otevřeném zadávacím řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Krajské dopravní informační centrum KDIC – projekční služby“ (dále jen „Veřejná zakázka“) vyhlášeném Objednatelem.

  - Účelem této Smlouvy je zajištění projekčních služeb, na základě kterých bude možné provést studii řešení stavebních úprav a rozsahu technologické přípravy budovy Objednatele na adrese Vrázova 739/10, 350 02 Cheb, za účelem vybudování Krajského dopravního centra Karlovarského kraje (dále jen „Studie“ a „Dopravní centrum“), a to v její stavební části, tj. části odpovídající stavebním úpravám objektů, v nichž se má Dopravní centrum nacházet, a jejich stavební přípravě pro budoucí instalaci technologií, a dále přípravy technické specifikace pro dodávku technologické části Dopravního centra. Studie je nedílnou součástí této Smlouvy a tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.

- předmět smlouvy

  - Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele níže specifikované dílo ve lhůtách, způsobem a za podmínek v této Smlouvě stanovených, při respektování závazných právních a technických norem a předpisů. Zhotovitel se zavazuje níže specifikované dílo provést s odpovídající profesní úrovní a péčí a při respektování oprávněných zájmů a dobrého jména Objednatele.

  - Předmětem této Smlouvy jsou:

    - zhotovení dokumentace pro povolení stavby vč. provedení případného provedení průzkumných prací potřebných pro její vypracování (dále jen „DSP“),

    - inženýrská činnost pro vydání povolení stavby (dále jen „DSP IČ“),

    - zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele stavby Dopravního centra (dále jen „DVZ“),

    - zhotovení technické specifikace pro výběr dodavatele technologické části Dopravního centra (dále jen „Technická specifikace“),

    - součinnost v rámci:

      - budoucího zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby Dopravního centra; a

      - budoucího zadávacího řízení na výběr dodavatele technologické části Dopravního centra

- (dále jen „Součinnost“),

    - výkon autorského dozoru (dále jen „AD“),

- to vše pro přípravu a realizaci budoucího Dopravního centra dle Studie (dále jen „Dílo“). Jednotlivé části Díla jsou věcně a technicky podrobně specifikovány v Příloze č. 2 této Smlouvy.

  - Objednatel se zavazuje dokončené Dílo, resp. i jeho jednotlivé části, převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.

  - Zhotovitel je povinen zpracovávat jednotlivé stupně projektové dokumentace v souladu s požadavky zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“) a všech dalších relevantních právních předpisů.

  - Zhotovitel se bude v průběhu provádění Díla řídit pokyny Objednatele, touto Smlouvou, jejími přílohami a dohodami na ni navazujícími.

  - Zhotovitel je dále povinen a zavazuje se provést v přímém vztahu k Dílu a účelu Smlouvy provést i další, ve Smlouvě neuvedené činnosti, o jejichž nutnosti, potřebnosti či vhodnosti provedení ví, či s ohledem na svoji odbornost musí vědět, a které Objednatel spravedlivě očekává, či může očekávat, a které jsou obvyklé v rámci plnění předmětu této Smlouvy s ohledem na stav informací ke dni podpisu této Smlouvy.

  - Objednatel poskytne Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost pro řádné provedení Díla.

  - Objednatel poskytne Zhotoviteli podklady, které má k dispozici a které se budou v průběhu provádění Díla jevit jako nezbytné, a to ve lhůtě přiměřené povaze předmětného podkladu.

- doba plnění

  - Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících termínech:

    - termíny DSP:

      - zahájení činnosti:	bez zbytečného odkladu po doručení výzvy Objednatele k zahájení prací

      - dokončení činnosti:	(i) do 16. 6. 2025, nebo (ii) do 120 dnů po doručení výzvy Objednatele k zahájení prací, podle toho, který z těchto okamžiků nastane dříve.

- Zhotovitel se zavazuje zkrátit termín dle bodu (ii) výše o [DOPLNÍ DODAVATEL V INTERVALU OD 0 DO 30 DNŮ] dnů.

- Dokončením činnosti se rozumí protokolární předání řádně vyhotovené DSP Objednateli. Předmětný protokol bude oboustranně podepsán oprávněnými osobami.

    - termíny DSP IČ:

      - zahájení činnosti:	bez zbytečného odkladu po dokončení činnosti dle čl. 3.1.13.1.1b)

      - dokončení činnosti:	do 1 měsíce od dokončení činnosti dle čl. 3.1.13.1.1b)

- Dokončením činnosti se rozumí podání úplné žádosti o povolení záměru.

    - termíny DVZ:

      - zahájení činnosti:	bez zbytečného odkladu po doručení výzvy Objednatele k zahájení prací

      - dokončení činnosti:	do 2 měsíců od doručení výzvy dle písm. a)

- Výzva k zahájení činnosti může být učiněna před vydáním pravomocného povolení stavby, nejdříve však po podání žádosti o povolení záměru.

- Dokončením činnosti se rozumí protokolární předání řádně vyhotovené DVZ Objednateli. Předmětný protokol bude oboustranně podepsán oprávněnými osobami.

    - termíny Technické specifikace:

      - zahájení činnosti:	bez zbytečného odkladu po doručení výzvy Objednatele k zahájení prací

      - dokončení činnosti:	do 3 měsíců od doručení výzvy dle písm. 3.1.3a)

- Výzva k zahájení činnosti může být učiněna před vydáním pravomocného povolení stavby, nejdříve však po podání žádosti o povolení záměru.

- Dokončením činnosti se rozumí protokolární předání řádně vyhotovené Technické specifikace Objednateli. Předmětný protokol bude oboustranně podepsán oprávněnými osobami.

    - termíny poskytování Součinnosti:

      - zahájení činnosti:	bez zbytečného odkladu po doručení výzvy Objednatele k zahájení prací

      - dokončení činnosti:	ukončením zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby Dopravního centra a zadávacího řízení na výběr dodavatele technologické části Dopravního centra

- Výkon Součinnosti se předpokládá po dobu 12 měsíců.

    - termín AD:

      - zahájení činnosti:	bez zbytečného odkladu po doručení výzvy Objednatele k zahájení prací

      - dokončení činnosti:	dokončením stavebního díla Dopravního centra

- Výkon AD se předpokládá po dobu 24 měsíců, při četnosti konání kontrolních dnů s účastí Zhotovitele 1x týdně v prvních 4 měsících a 1x měsíčně v následujících 20 měsících.

  - Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo, resp. jeho část, jeho řádným provedením a předáním Objednateli v souladu s touto Smlouvou. Dílo se považuje za řádně a včas dokončené, bylo-li provedeno v souladu s touto Smlouvou a má vlastnosti stanovené právními předpisy a touto Smlouvou, nestanoví-li tato Smlouva jinak.

- cena díla

  - Cena Díla představuje souhrn cen všech prací a dodávek, dodaných Zhotovitelem v rozsahu a obsahu stanoveném touto Smlouvou, zajišťující kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentací a podmínkami této Smlouvy (dále jen „Cena Díla“).

  - Cena Díla činí:

    - cena DSP		[BUDE DOPLNĚNO PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY],- Kč bez DPH

    - cena DSP IČ		[BUDE DOPLNĚNO PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY],- Kč bez DPH

    - cena DVZ		[BUDE DOPLNĚNO PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY],- Kč bez DPH

    - cena Technické specifikace	[BUDE DOPLNĚNO PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY],- Kč bez DPH

    - cena Součinnosti za 1 hodinu	[BUDE DOPLNĚNO PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY],- Kč bez DPH

    - cena AD za 1 hodinu		[BUDE DOPLNĚNO PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY],- Kč bez DPH

  - Zhotovitel prohlašuje, že v Ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele spojené s realizací Díla a zejména pak i odměna za poskytnutí práva užít Dílo včetně případných dodatečných úprav pro Objednatele ve smyslu autorského zákona.

  - Součástí Ceny Díla jsou i činnosti výslovně neuvedené, jejichž provedení Zhotovitelem je nezbytné a zároveň nutnost jejich provedení Zhotovitel měl či mohl předpokládat, nebo jejichž provedení Objednatel s přihlédnutím k okolnostem spravedlivě očekává.

- platební podmínky a fakturace

  - Cena Díla bude hrazena následovně:

    - cena za část Díla DSP po řádném dokončení a protokolárním předání této části Díla,

    - cena za část Díla DSP IČ po vydání pravomocného povolení stavby,

    - cena za část Díla DVZ po řádném dokončení a protokolárním předání této části Díla,

    - cena za část Díla Technická specifikace po řádném dokončení a protokolárním předání této části Díla,

    - cena za část Díla Součinnost bude hrazena vždy měsíčně zpětně na základě výkazu hodin skutečně provedených činností a odsouhlasení tohoto výkazu Objednatelem,

    - cena za část Díla AD bude hrazena vždy měsíčně zpětně na základě výkazu hodin skutečně provedených činností a odsouhlasení tohoto výkazu Objednatelem.

  - Cena za jednotlivé části Díla bude hrazena na základě daňových dokladů – faktur. Splatnost Zhotovitelem vystavené faktury činí 30 kalendářních dnů od doručení Objednateli a úhrada se bude provádět převodem fakturované částky z účtu Objednatele na účet Zhotovitele.

- záruka za jakost a vady díla

  - Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že Dílo bude mít vlastnosti vyplývající z čl. 2.1 této Smlouvy, tj. zejména vlastnosti uvedené v právních předpisech, technických a jiných normách, předpisech a rozhodnutích, které se k Dílu vztahují, a to i pokud tyto normy a předpisy nejsou obecně závazné; jinak vlastnosti obvyklé, vyplývající z účelu Díla.

  - Jestliže Dílo uvedené výše vymíněné vlastnosti nemá, má vady.

  - Zhotovitel zejména odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby Dopravního centra provedené podle jím zpracovaného Díla a proveditelnost stavby Dopravního centra podle Díla, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň Díla, včetně vlivů stavby Dopravního centra na životní prostředí.

  - Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na zhotovené Dílo (jeho části) na celou dobu, po kterou bude Dílo zhotovováno s tím, že záruka skončí uplynutím doby 12 měsíců po vydání kolaudačního souhlasu na zhotovené stavební dílo Dopravního centra budoucím zhotovitelem jako celku.

  - Vady, které Objednatel zjistil a které reklamoval v záruční době, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu bezplatně odstranit.

  - Objednatel je povinen zjištěné vady neprodleně oznámit Zhotoviteli písemnou formou. V reklamaci musí být vady popsány. Zhotovitel bezodkladně navrhne a projedná s Objednatelem způsob odstranění vad.

  - V případě zjištění vady v kvalitě Díla nebo jeho nedodělku po převzetí Díla v průběhu záruční doby, sdělí tuto skutečnost Objednatel Zhotoviteli písemně. K oznámené vadě Zhotovitel předá Objednateli průkazné písemné stanovisko nejpozději do 5 kalendářních dnů, jinak se má za to, že vadu uznává.

  - Zhotovitel se zavazuje oprávněné nároky odstranit v termínu určeném Objednatelem a provést na vlastní náklady nezbytné související činnosti k odstranění vad Díla včetně potřebných změn Díla a případných souvisejících změn povolení stavby. Zhotovitel nese náklady spojené s případnými potřebnými opravami Dopravního centry, jakož i škody vzniklé v důsledku vady Díla Objednateli, dotčeným účastníkům nebo dodavateli Dopravního centra.

  - Jestliže Zhotovitel ve sjednané době neodstraní vady, může Objednatel zajistit odstranění vad třetími osobami. Zhotovitel je v tomto případě povinen Objednateli nahradit náklady spojené s odstraněním vad do 10 kalendářních dnů od jejich vyúčtování, povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu tím není dotčena.

  - Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem prostřednictvím držitele poštovní licence v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

- provádění díla a součinnost smluvních stran

  - Při provádění Díla bude Zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, ujednání této Smlouvy a bude se řídit dohodami Smluvních stran uzavřenými odpovědnými zástupci v průběhu provádění Díla a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací.

  - Dílo bude zpracována v souladu s bezpečnostními, ekologickými, požárními, hygienickými předpisy, platnými normami ČSN a veškerými platnými a účinnými právními předpisy.

  - Součinnost a odborné činnosti AD a práce po dokončení stavby včetně účasti na řešení vad z přejímky a vad z kolaudace je Zhotovitel povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy Objednatele.

  - Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla a jeho změn při realizaci stavby Dopravního centra konzultovat technické řešení, navrhované použité materiály a technologie s Objednatelem. O konečném řešení v případě rozdílných názorů rozhodne Objednatel, pokud to nebude v rozporu s předpisy, normami apod. nebo v rozporu s ochranou práv autora Díla vyplývajících z DSP. O přijetí konečného řešení musí být za každý případ rozdílných názorů sepsán protokol, ve kterém strany uvedou svá stanoviska a Zhotovitel podrobné zdůvodnění, proč nesouhlasí s požadavkem Objednatele, a prohlášení o neporušení předpisů, norem apod. Každý stupeň dokumentace bude závěrečně jako celek projednán s Objednatelem a o tomto projednání bude sepsán protokol.

  - Zhotovitel má povinnost svolávat pravidelné kontrolní dny během zpracování Díla minimálně v rozsahu 1x za tři týdny, a to v místě sídla Objednatele, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce.

  - Kontrolních dnů se budou účastnit všechny klíčové osoby realizačního týmu, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

  - K zajištění součinnosti Objednatel ustanoví a pověří určité osoby, které se budou účastnit jeho jménem dalších pracovních schůzek, porad a úkonů (mimo kontrolní dny) potřebných pro úspěšné zajištění Díla a vzájemné součinnosti, s plným oprávněním jednat ve všech věcech této Smlouvy jménem Objednatele.

  - Pracovní schůzky a porady budou probíhat dle harmonogramu a ujednání mezi Objednatelem a Zhotovitelem. O jednotlivých schůzkách budou pořizovány zápisy obsahující údaje o zúčastněných, čase a místu konání, podstatných informacích a návrzích, které byly na schůzce vzneseny, o výsledku jejich projednání a o podmínkách či ujednáních, které zejména pro konkrétní postup byly zúčastněnými stranami usneseny.

  - Zhotovitel je povinen hájit zájmy Objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností.

  - S údaji týkajícími se zakázky bude Zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti písemně zproštěn Objednatelem.

  - Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli nezbytný odborný výklad k Dílu.

  - Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které by mohly objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit dokončení Díla podle této Smlouvy a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu Objednatelem. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele rovněž na následky takových Objednatelových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo samého Objednatele poškozující nebo které jsou ve zjevném rozporu s chráněným veřejným zájmem.

  - Zhotovitel se zavazuje, že bez souhlasu Objednatele neposkytne výsledky činnosti, jež jsou předmětem plnění této Smlouvy, jiné osobě než Objednateli nebo jím k tomu zmocněné osobě.

  - Objednatel je oprávněn kdykoli a bez předchozího upozornění, za předpokladu existence důvodných pochybností o tom, že Zhotovitel nebude schopen splnit tuto Smlouvu řádně a včas, jakož i v případě, že Zhotovitel je s plněním této smlouvy v prodlení, zasáhnout do provádění Díla, a to na náklady Zhotovitele.

- další vyhrazené povinnosti zhotovitele

  - Zhotovitel je povinen provádět klíčové činnosti dle této Smlouvy pomocí členů realizačního týmu, kterými prokazoval svoji kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky. Členové realizačního týmu jsou uvedeni v Příloze č. 3 této Smlouvy. Toto ustanovení nevylučuje, aby bylo při realizaci Díla využito i jiných osob. Zhotovitel je oprávněn vyměnit každého z členů realizačního týmu za osobu, která splňuje minimálně požadavky na danou roli dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, a to po předchozím souhlasu Objednatele. Zamýšlenou změnu v realizačním týmu je Zhotovitel povinen s dostatečným předstihem písemně oznámit Objednateli a předložit mu doklady prokazující kvalifikaci nového člena realizačního týmu nejméně v rozsahu dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky. Objednatel může změnu v realizačním týmu odmítnout pouze v odůvodněných případech, zejména tehdy, nesplňuje-li nový člen realizačního týmu kvalifikaci požadovanou pro jeho roli dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

  - Osoby uvedené v seznamu osob tvořících realizační tým se budou účastnit kontrolních dnů, a to v případě Manažera projektu vždy, a v případě ostatních osob v situaci, kdy bude předpoklad, že v rámci jednání bude uplatněna jejich odbornost. Současně budou Objednateli k dispozici pro odpovědi na případné dotazy a pro případná dílčí jednání mimo rámec kontrolních dnů.

  - Bude-li část Díla prováděna prostřednictvím poddodavatele, který za Zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění Díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se Zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele.

  - Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy.

- pojištění

  - Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího z této Smlouvy až do doby uplynutí záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti jiné osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 10.000.000,- Kč.

  - Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce do 30 kalendářních dnů ode dne uzavření Smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván.

  - Zhotovitel se zavazuje uplatnit případnou pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

- PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

  - Zhotovitel je povinen při realizaci Díla, resp. jeho částí, neporušovat práva třetích osob plynoucí z práv k duševnímu vlastnictví (především z práv průmyslového vlastnictví a práv autorských).

  - Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat s právy postupovanými touto Smlouvou na Objednatele, nebo že k užívání těchto práv poskytuje Objednateli licenci.

  - Zhotovitel je povinen zajistit řádné a nerušené užívání Díla či jeho částí Objednatelem a je povinen případně zajistit i další souhlasy či licence nezbytné k užívání Díla či jeho částí od oprávněných osob v souladu s právními předpisy (typicky od autorů děl či jiných nositelů práv duševního vlastnictví).

  - Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady, výdaje a majetkovou i nemajetkovou újmu vzniklou Objednateli v důsledku porušení povinností Zhotovitele uvedených v odst. 10.1 až 10.3 této Smlouvy.

  - Ve vztahu k výtvorům představujícím předmět autorských práv, práv souvisejících s právem autorským a předmět práv pořizovatele databáze podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), se Zhotovitel i Objednatel zavazují dodržovat ustanovení autorského zákona při užití Díla podle následujících ustanovení. Zhotovitel uděluje Objednateli výhradní neomezené právo k užití těchto předmětů ochrany, a to:

    - od okamžiku převzetí takového předmětu ochrany Objednatelem a úhrady takového předmětu ochrany Objednatelem (tj. za kumulativního splnění obou těchto podmínek);

    - bez časového a množstevního omezení a pro všechny způsoby užití;

    - s platností na území celého světa (vč. České republiky);

    - s právem užívat předmět ochrany v původní či jiné zpracované či změněné podobě, samostatně nebo v souboru nebo ve spojení s jiným dílem;

    - jako právo převoditelné s právem podlicence;

    - jako právo postupitelné i bez souhlasu Zhotovitele;

    - vztahující se na všechny nové verze, úpravy a překlady výtvorů;

    - s možností Objednatele nevyužívat takovéto právo;

    - s právem Objednatele upravovat či překládat předmět ochrany, a to i prostřednictvím třetích osob;

    - úplatně, přičemž cena za udělení takového práva je součástí Ceny Díla.

  - Ve vztahu k výtvorům představujícím dosud nechráněný předmět práv průmyslového vlastnictví (zejména užitné vzory podle zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, vynálezy podle zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, a průmyslové vzory podle zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů), Zhotovitel převádí na Objednatele veškerá práva k nezapsaným předmětům práv průmyslového vlastnictví nezbytná pro řádné použití Díla, a to:

    - od okamžiku předání takového výtvoru Objednateli a úhrady takového výtvoru Objednatelem (tj. za kumulativního splnění obou těchto podmínek);

    - s právem neomezeného využívání na území celého světa (vč. České republiky);

    - vztahující se na všechny nové verze a úpravy těchto výtvorů;

    - úplatně, přičemž cena za převod takovýchto práv je součástí Ceny Díla.

  - Ve vztahu k výtvorům představujícím chráněný předmět práv průmyslového vlastnictví (zejména užitné vzory podle zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, vynálezy podle zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, a průmyslové vzory podle zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů), Zhotovitel uděluje Objednateli nevýhradní neomezené právo k užívání těchto předmětů práv průmyslového vlastnictví nezbytné k řádnému použití Díla, a to:

    - od okamžiku předání takového výtvoru Objednateli a úhrady takového výtvoru Objednatelem (tj. za kumulativního splnění obou těchto podmínek);

    - bez časového a množstevního omezení a pro všechny způsoby užití;

    - s platností na území celého světa (vč. České republiky);

    - jako právo převoditelné s právem podlicence;

    - jako právo postupitelné;

    - vztahující se na všechny nové verze a úpravy těchto výtvorů;

    - s právem Objednatele upravovat výtvory, a to i prostřednictvím třetích osob;

    - úplatně, přičemž cena za udělení takového práva je součástí Ceny Díla.

  - Ve vztahu k výtvorům představujícím jiný předmět majetkových práv (zejména know-how či nezapsaná označení) Zhotovitel převádí na Objednatele veškerá práva k ostatním předmětům práv k duševnímu vlastnictví nezbytná pro řádné použití Díla, a to:

    - od okamžiku předání takového výtvoru Objednateli a úhrady takového výtvoru Objednatelem (tj. za kumulativního splnění obou těchto podmínek);

    - s právem neomezeného využívání na území celého světa (vč. České republiky);

    - vztahující se na všechny nové verze a úpravy těchto výtvorů;

    - s právem Objednatele upravovat výtvory, a to i prostřednictvím třetích osob;

    - úplatně, přičemž cena za převod takovýchto práv je součástí Ceny Díla.

  - Ve vztahu k výtvorům představujícím zaměstnanecké či kolektivní dílo, které je předmětem autorských práv, práv souvisejících s právem autorským či práv pořizovatele databáze podle autorského zákona, Zhotovitel postupuje na Objednatele právo výkonu majetkových práv k zaměstnaneckému (resp. kolektivnímu) dílu, a to:

    - od okamžiku předání takového výtvoru Objednateli a úhrady takového výtvoru Objednatelem (tj. za kumulativního splnění obou těchto podmínek);

    - jako právo dále postupitelné;

    - s právem neomezeného využívání na území celého světa (vč. České republiky) v původní či jinak změněné podobě;

    - s právem udělení licence k užívání výtvoru třetím osobám;

    - s právem Objednatele nehotový či nedostatečně podrobný výtvor dokončit;

    - bez nároku Zhotovitele či původních autorů na přiměřenou dodatečnou odměnu podle § 58 odst. 6 autorského zákona;

    - s právem Objednatele výtvor upravovat, spojovat s jiným výtvorem, zařazovat jej do souborného díla a uvádět je na veřejnost pod vlastním jménem Objednatele;

    - s právem provádět úpravy i prostřednictvím třetích osob;

    - úplatně, přičemž cena za postoupení takového práva je součástí Ceny Díla.

- sankce

  - V případě prodlení Zhotovitele s dokončením DSP se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny DSP za každý započatý den prodlení do 30 kalendářních dnů, a smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny DSP za každý započatý den prodlení nad 30 kalendářních dnů.

  - V případě prodlení Zhotovitele s dokončením DSP IČ se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny DSP IČ za každý započatý den prodlení do 30 kalendářních dnů, a smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny DSP IČ za každý započatý den prodlení nad 30 kalendářních dnů.

  - V případě prodlení Zhotovitele s dokončením DVZ se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny DVZ za každý započatý den prodlení do 30 kalendářních dnů, a smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny DVZ za každý započatý den prodlení nad 30 kalendářních dnů.

  - V případě prodlení Zhotovitele s dokončením Technické specifikace se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Technické specifikace za každý započatý den prodlení do 30 kalendářních dnů, a smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Technické specifikace za každý započatý den prodlení nad 30 kalendářních dnů.

  - V případě prodlení Objednatele s uhrazením Ceny Díla, či její části, uhradí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení, přičemž prodlení začíná běžet nesplněním termínu stanoveného dle této Smlouvy.

  - V případě prodlení Zhotovitele s termínem odstranění záručních vad v průběhu záruční doby dle této Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý započatý kalendářní den prodlení. Prodlením se v tomto případě rozumí doba, která uplyne ode dne doručení oprávněné reklamace do dne předání bezvadných prací. Vedle smluvní pokuty je Zhotovitel povinen Objednateli nahradit i škodu v plné výši, která porušením povinností Zhotovitele vznikla.

  - Smluvní pokuta za porušení čl. 9.1 této Smlouvy činí 30.000,- Kč za každý den, po který nebude Zhotovitel pojištěn v souladu s podmínkami této Smlouvy.

  - V případě podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele, uhradí Zhotovitel Objednateli jednorázovou pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ. Možnost odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele tím není dotčena, stejně tak, jako uplatnění náhrady vzniklé škody.

  - Jakýmkoliv ujednáním o smluvní pokutě tak není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody v plné výši.

  - Na úhradu smluvní pokuty, případně náhradu škody, je Objednatel oprávněn započítat dosud nezaplacenou část Ceny Díla.

  - Smluvní pokuta dle této Smlouvy se do náhrady škody nezapočítává a jejím zaplacením nezaniká nárok na náhradu škody.

  - Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení výzvy k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s touto Smlouvou zakládá právo Objednatele či Zhotovitele požadovat smluvní pokutu.

- předání a převzetí díla

  - Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla či jeho jednotlivých částí alespoň 5 pracovních dnů předem.

  - Závazek Zhotovitele provést Dílo, resp. část Díla, podle této Smlouvy je splněn jeho řádným a včasným dokončením a předáním Objednateli (nestanovuje-li tato Smlouva jinak), včetně předání veškerých dokladů, které se vztahují k předmětu činnosti Zhotovitele podle této Smlouvy, nezbytných k budoucímu vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu Dopravního centra, k jejímu užívání, k jejímu uvedení do trvalého provozu, a dalších dokladů stanovených touto Smlouvou, právními předpisy, technickými normami či rozhodnutími orgánů veřejné správy, a jejich převzetím Objednatelem.

  - O předání a převzetí Díla či jeho částí bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat nejméně identifikační údaje Smluvních stran, popis předávaného Díla či jeho části, zhodnocení provedení Díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla či jeho částí (dále též „Předávací protokol“). Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.

  - V případě, že Objednatel Dílo či jeho část nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí Díla či jeho částí a stanovisek obou Smluvních stran, dohodnutých lhůt k odstranění vad a nedodělků a dohodnutého náhradního termínu předání a převzetí Díla či jeho částí (dále též „Zápis“). Odmítne-li Zhotovitel sepsat Zápis, oznámí Objednatel Zhotoviteli důvod nepřevzetí Předmětu plnění či jeho částí a své stanovisko a určí Zhotoviteli přiměřenou lhůtu k odstranění vad a nedodělků, případně též náhradní termín předání a převzetí Díla či jeho částí. Sjednání nebo určení náhradního termínu předání a převzetí Díla či jeho částí nemá vliv na termíny plnění podle této Smlouvy, ani na sankce za jejich nedodržení.

  - Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Předávacím protokolu, a to ve lhůtě dohodnuté v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla či jeho částí Objednatelem je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě dohodnuté v Zápise. Nebude-li lhůta pro odstranění vad a nedodělků v Předávacím protokolu nebo v Zápise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu, resp. Zápisu. Nebude-li Předávací protokol, resp. Zápis, sepsán, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla či jeho části, resp. marného pokusu o předání a převzetí Díla či jeho části v případě, že Objednatel Dílo či jeho část nepřevzal. O odstranění vad a nedodělků sepíší Smluvní strany protokol.

  - Pokud Zhotovitel vady a nedodělky neodstraní ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků.

- odstoupení od smlouvy

  - Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy písemně odstoupit, neplní-li jedna ze Smluvních stran podstatně svoje povinnosti. Odstoupit od této Smlouvy není oprávněn ta Smluvní strana, která je s plněním smluvní povinnosti sama v prodlení. Smlouva bude v takovém případě ukončena v den doručení odstoupení.

  - Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména:

    - pokud je Zhotovitel v delším než 30denním prodlení s plněním svých závazků,

    - pokud Zhotovitel nesplnil nebo neplní svůj závazek dle čl. 9.1 této Smlouvy,

    - pokud je Zhotovitel po dobu delší 30 dnů bez závažného důvodu nečinný,

    - pokud Zhotovitel jedná v podstatném rozporu s touto Smlouvou.

  - V případě ukončení Smlouvy z důvodů na straně Objednatele bude Zhotoviteli uhrazena poměrná část Ceny Díla za všechny činnosti prokazatelně provedené do doby ukončení Smlouvy včetně úhrady účelně vynaložených nákladů.

- závěrečná ujednání

  - Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění Smlouvy v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.

  - Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými; rozhodováno bude podle českého práva.

  - Tato Smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

  - Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Studie

Příloha č. 2: Věcný rozsah jednotlivých částí Díla

Příloha č. 3: Realizační tým

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

| V _____________ dne dle elektronického podpisu |  | V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne dle elektronického podpisu |
| --- | --- | --- |
| Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. Zastoupená Ing. Martinem Leichterem, MBA, předsedou představenstva |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] Zastoupená [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| V _____________ dne dle elektronického podpisu |  |
| --- | --- |
| Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. Zastoupená Mgr. Davidem Bracháčkem, místopředsedou představenstva |  |

Příloha č. 1: Studie

Tvoří samostatný dokument v elektronické podobě.

Příloha č. 2: Věcný rozsah jednotlivých částí Díla

- zhotovení dokumentace pro povolení stavby (DSP):

  - Dokumentace pro povolení stavby a pro vydání veškerých případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických řešení zpracovaných Zhotovitelem, bude zpracována dle platné legislativy vztahující se svým obsahem k předmětu Smlouvy, zejména dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“), dále dle „Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností" (tzv. UNIKA).

  - Samostatnou součástí DSP bude agregovaný kontrolní rozpočet stavby.

  - DSP bude obsahovat plán organizace výstavby (POV), včetně časového harmonogramu.

  - Zhotovitelem bude pravidelně svoláván výrobní výbor (včetně vstupního výrobního výboru před zahájením prací na DSP), a to minimálně 1x za měsíc po dobu zpracovávání DSP.

  - Zhotovitel bude během zpracování DSP spolupracovat s koordinátorem BOZP, kterého zajistí Objednatel na základě požadavku zákona č. 309/2006 Sb. pro fázi přípravy stavby, BOZP bude samostatnou složkou DSP.

  - Zhotovitel je Objednateli povinen předložit rozpracovanou DSP k posouzení, a to vždy do 3 pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele.

  - DSP bude Objednateli předána pro účely připomínkování i jako čistopis po zapracování připomínek 1x v elektronické podobě ve formátu *.pdf a 1x ve zdrojových formátech (včetně kontrolního rozpočtu stavby).

  - Je-li to pro řádné provedení projekčních prací nezbytné, je Zhotovitel povinen si na své náklady zajistit odpovídající průzkumy, zejm.:

- geodetické zaměření v rozsahu nutném pro vypracování projektové dokumentace;

- podrobné průzkumy stavebních konstrukcí;

- podrobné průzkumy trubních rozvodů; a

- podrobné průzkumy stávajícího technologického zařízeni.

- inženýrská činnost pro vydání povolení stavby (DSP IČ):

  - Projednáváni se dotčenými orgány státní správy a dalšími organizacemi, kdy výsledkem musí být bezrozporná kladná stanoviska k navrženému projektovému řešení a inženýrská činnost, spojená se zajištěním vydání povolení stavby.

  - Výkon DSP IČ zahrnuje projednáni zpracované DSP, jak v průběhu jejího zpracování, tak i po dopracování konečné verze se všemi zainteresovanými stranami a správci sítí.

  - Zhotovitel zajisti vydání potřebných povolení na základě plné moci. Pro výkon DSP IČ (závěrečného projednání, podání žádosti o povolení stavby a jednání během stavebního řízení), bude Objednatelem udělena písemná plná moc při uzavíráni Smlouvy. Plná moc bude opatřena ověřenými podpisy.

- zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ):

  - Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby Dopravního centra dle Studie musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované   zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a v souladu s jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude dodán v podrobných položkách, jednou v oceněné verzi v cenové úrovni roku, ve kterém bude dokumentace zpracována a jednou prázdný. Technické řešení bude rozpracováno v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby.

  - Dále musí být zohledněna mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky).

  - Podkladem pro zpracování DVZ bude DSP převzatá Objednatelem a vydané povolení stavby. DVZ bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy, relevantními technickými normami a požadavky Objednatele.

  - DVZ bude Objednateli předána pro účely připomínkování i jako čistopis po zapracování připomínek 1x v elektronické podobě ve formátu *.pdf a 1x ve zdrojových formátech.

- zhotovení TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

  - Technická specifikace pro výběr dodavatele technologické části Dopravního centra dle Studie musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodávky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími předpisy. Součástí bude rovněž rozklad jednotlivých položek tvořících dodávky a související plnění, a to v podrobných položkách, jednou v oceněné verzi v cenové úrovni roku, ve kterém bude Technická specifikace zpracována a jednou prázdný.

  - Dále musí být zohledněna mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky).

  - Podkladem pro zpracování Technické specifikace bude Studie, DSP převzatá Objednatelem, vydané povolení stavby a DVZ. Technická specifikace bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy, relevantními technickými normami a požadavky Objednatele.

  - Technická specifikace bude Objednateli předána pro účely připomínkování i jako čistopis po zapracování připomínek 1x v elektronické podobě ve formátu *.pdf a 1x ve zdrojových formátech.

- součinnost v rámci budoucího zadávacího řízení (Součinnost):

  - Součinnost bude vykonávána v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby Dopravního centra a zadávacího řízení na dodavatele technologické části Dopravního centra dle Studie.

  - Součinností se rozumí zejména:

    - spolupráce při zpracovávání vysvětlení či změn zadávací dokumentace, zejm. při vypracování odpovědí na dotazy dodavatelů, což zahrnuje mj. i vypořádání technických dotazů a tvorbu aktualizovaného výkazu výměr (soupisu prací), a to vše do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti Objednatelem, nedohodnou-li se strany s ohledem na náročnost vypořádání v konkrétním případě jinak,

    - spolupráce při získávání a vyhodnocování nabídek dodavatelů,

    - posouzení úplnosti nabídek,

    - posouzení nabídek zhotovitelů stavby z hlediska kvality, termínů, ceny a dalších smluvních podmínek,

    - kontrola nabídek Objednatelem vybraných účastníků zadávacího řízení na zhotovitele stavby vč. posouzení správnosti a úplnosti ocenění jednotlivých položek vč. identifikace nulových položek, nadhodnocených položek a mimořádně nízké nabídkové ceny.

- výkon autorského dozoru (AD):

  - Autorský dozor bude vykonáván po celou dobu realizace budoucího stavebního díla Dopravního centra, tj. od předání staveniště do vydání kolaudačního souhlasu (ukončení zkušebního provozu).

  - Činností AD se rozumí zejména:

    - seznámení se s obsahem smluv a povolením stavby;

    - kontrola doplňování dokumentace pro provedení stavby;

    - kontrola souladu díla s dokumentací pro provedení stavby;

    - účast při projednání dodatků a změn dokumentace;

    - posouzení a vydání stanoviska k návrhům změn PD od Objednatele, zhotovitelů a provozovatele;

    - účast na odevzdání a předání stavby nebo její ucelené části včetně komplexního vyzkoušení; a

    - vydání souhlasu k zahájení provozních zkoušek, účast na provozních zkouškách a zkušebním provozu.

- Příloha č. 3: Realizační tým

| Pozice (role) | Identifikační údaje osoby | Kontaktní údaje |
| --- | --- | --- |
| Manažer projektu | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Projektant | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Statik | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |